| ATA DE REUNIÃO Padrão MTS • Documento de registro | CÓDIGO CLG-ATA-2026-001 | VERSÃO 1.0 |
| --- | --- | --- |
|  | DATA 29/07/2026 | Nº REUNIÃO 1 |

| PROJETO Cligen — Plataforma de gestão de exames e pacientes | CLASSIFICAÇÃO Restrito |
| --- | --- |
| TÍTULO DA REUNIÃO Levantamento de requisitos — Escopo funcional da plataforma | LOCAL Remoto (videoconferência) |
| REDATOR Mateus | HORÁRIO |

# 1.  Resumo executivo

RESUMO EXECUTIVO - Fechado o escopo funcional inicial da plataforma: cadastro único de paciente com ID, cadastro de exame com cálculo automático da data de liberação, fluxo de laudo em três etapas e portal de consulta do paciente. - Definiu-se que a disponibilização do laudo ao paciente é ato manual da equipe Cligen, acionado por botão dedicado, com disparo automático de e-mail e WhatsApp (decisões D8 e D9). - Definidos dois modelos distintos de comunicação de laudo disponível, conforme o médico solicitante seja interno ou externo (decisão D11). - Registrados três pontos de conformidade ainda sem solução: credenciais derivadas de CPF frente à LGPD, assinatura digital do laudo e guarda de prontuário por vinte anos (ações A1, A5 e A6).

# 2.  Participantes

P = presente • R = remoto • A = ausente

| Nome | Empresa / Área | E-mail | Presença |
| --- | --- | --- | --- |
| Mateus | Engenharia / Desenvolvimento |  | R |
| A confirmar | Cligen / Direção clínica |  | R |

# 3.  Pauta

- Cadastro do paciente e identificação

- Cadastro do exame, catálogo e prazos

- Registro financeiro

- Fluxo de andamento e disponibilização do laudo

- Acesso do paciente e comunicação automática

- Dashboard gerencial e perfis de acesso

- Conformidade regulatória e segurança da informação

# 4.  Discussões e decisões

4.1  Cadastro do paciente e identificação

Foram definidos os campos de entrada do paciente e o mecanismo de identificação única. Discutiu-se a natureza do campo Origem, concluindo-se que ele qualifica o exame e não o paciente, uma vez que um mesmo paciente pode ingressar por canais distintos em atendimentos diferentes.

DECISÃO D1 — O cadastro do paciente é realizado exclusivamente pela equipe Cligen. Não haverá auto-cadastro pelo paciente na plataforma.

DECISÃO D2 — O sistema gera um número de cadastro (ID) por paciente. O cadastro é único e persistente: exames subsequentes são vinculados ao mesmo registro, sem necessidade de novo cadastramento.

DECISÃO D3 — Campos do cadastro: nome, data de nascimento, CPF, e-mail e telefone.

DECISÃO D4 — O campo Origem terá quatro opções — Cligen, Clínica Parceira, Site Cligen e Plataforma — e será atributo do exame, não do cadastro do paciente.

4.2  Cadastro do exame, catálogo e prazos

Definiu-se a estrutura do registro de exame e a regra de cálculo da data de liberação do laudo. Permanece pendente a confirmação da data-base do cálculo, discutida na reunião sem conclusão: data de entrada do cadastro ou data de acolhimento da amostra.

DECISÃO D5 — O catálogo conterá aproximadamente 150 exames, cada um com prazo em dias para o resultado. O prazo será exibido na tela no momento da seleção do exame.

DECISÃO D6 — A data de liberação do laudo será calculada automaticamente pela soma da data de entrada com o prazo em dias do exame selecionado.

DECISÃO D7 — O registro do exame conterá: nome do exame, preço, formas de pagamento, destino (campo descritivo), data de entrada, prazo em dias, data de liberação (automática), médico solicitante classificado como interno ou externo, e upload de até três arquivos em PDF ou imagem.

4.3  Registro financeiro

Foi levantada a necessidade de flexibilidade no registro de pagamento. O cliente informou que um mesmo exame pode ser quitado por mais de um meio, o que exige tratar o pagamento como registro múltiplo vinculado ao exame, e não como campo único.

DECISÃO D8 — O preço será registrado como valor numérico e o pagamento admitirá a combinação de até dois métodos (Pix e cartão de crédito) na mesma transação, com registro do valor efetivamente pago.

4.4  Fluxo de andamento e disponibilização do laudo

Foi detalhado o fluxo de tramitação do laudo em três etapas sequenciais, cada uma com upload de arquivo e registro automático de data. Esclareceu-se que a existência do laudo revisado não implica sua disponibilização ao paciente, que permanece sob controle da equipe.

DECISÃO D9 — O andamento do exame terá três etapas com registro de data: Laudo Parceiro Pronto, Laudo Cligen para revisão e Laudo revisado. Cada etapa comporta upload do respectivo arquivo.

DECISÃO D10 — A disponibilização do laudo ao paciente será ato manual, acionado por botão dedicado. O laudo revisado poderá permanecer no sistema sem estar visível ao paciente.

4.5  Acesso do paciente e comunicação automática

Definiu-se o modelo de acesso do paciente ao portal de resultados e os disparos automáticos de comunicação. A Cligen forneceu os textos-base das mensagens de envio de credenciais e de laudo disponível. Verificou-se divergência entre a regra de geração de login por CPF e o exemplo de credenciais apresentado, com usuário e senha numéricos, o que originou a ação A1.

DECISÃO D11 — O acesso do paciente se dará por login gerado a partir do CPF, no portal https://resultados.cligen.com.br. Após a disponibilização do laudo, o sistema disparará automaticamente notificação por e-mail e WhatsApp.

DECISÃO D12 — Tentativa de acesso com laudo ainda não disponibilizado exibirá a mensagem: "Seu exame ainda não está liberado. Te comunicaremos quando disponível."

DECISÃO D13 — Serão mantidos dois modelos de comunicação de laudo disponível conforme o médico solicitante: o modelo de médico interno inclui convite para agendamento de retorno e menção ao aconselhamento genético; o de médico externo é a versão simplificada.

4.6  Dashboard gerencial e perfis de acesso

Foi definido o conjunto de indicadores da tela inicial, composto por métricas por período e por filas de trabalho derivadas das etapas do fluxo de laudo. Tratou-se também da segmentação de visualização por perfil de usuário.

DECISÃO D14 — O dashboard apresentará indicadores por período (destino, exames executados, faturamento, exames para liberar) e o painel de exames em atraso.

DECISÃO D15 — O dashboard apresentará as filas de trabalho derivadas do fluxo: Aguardando Laudo Parceiro, Aguardando Laudo Cligen e Aguardando envio.

DECISÃO D16 — Haverá perfil administrador para a equipe Cligen, com visualização seletiva de telas e campos por perfil de usuário. A tela de login seguirá a identidade visual Cligen.

DECISÃO D17 — O sistema disparará alarme à equipe para exames próximos do vencimento do prazo de resultado.

4.7  Conformidade regulatória e segurança da informação

A engenharia apresentou três pontos de risco não previstos no escopo discutido, todos com impacto em arquitetura e custo: o enquadramento dos dados de saúde como dados pessoais sensíveis pela LGPD, com a consequente fragilidade de senha derivável de documento público; a exigência de assinatura digital válida para laudos médicos; e o prazo legal de guarda de prontuário. Não houve deliberação, ficando os pontos convertidos em ações para avaliação.

# 5.  Ações

| ID | Descrição | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Reconciliar a regra de credenciais (login gerado por CPF versus usuário e senha numéricos do exemplo apresentado) e propor esquema de primeiro acesso com troca obrigatória de senha. | Mateus | A definir | Aberta |
| A2 | Confirmar a data-base do cálculo da data de liberação do laudo: data de entrada do cadastro ou data de acolhimento da amostra. | Cligen | A definir | Aberta |
| A3 | Fornecer a lista completa dos aproximadamente 150 exames, com o respectivo prazo em dias para resultado. | Cligen | A definir | Aberta |
| A4 | Definir se o registro de pagamento será integrado a gateway ou API Pix, ou se ficará restrito ao lançamento manual dos valores recebidos. | A definir | A definir | Aberta |
| A5 | Avaliar a exigência de assinatura digital do laudo (ICP-Brasil e resoluções do CFM) e o respectivo impacto no escopo e no custo do projeto. | Mateus | A definir | Aberta |
| A6 | Definir política de retenção e arquitetura de armazenamento em nuvem considerando o prazo legal de guarda de prontuário de vinte anos. | Mateus | A definir | Aberta |
| A7 | Especificar os critérios de classificação de exame em atraso e as regras de disparo do alarme de vencimento de prazo. | A definir | A definir | Aberta |
| A8 | Elaborar protótipo das telas de login, entrada do exame, andamento do laudo e dashboard, com a identidade visual Cligen. | Mateus | A definir | Aberta |

# 6.  Informes

- O portal de consulta de resultados do paciente está previsto no endereço https://resultados.cligen.com.br.

- A Cligen forneceu os textos-base das mensagens de envio de credenciais e de comunicação de laudo disponível, que serão adotados como referência na implementação.

- A gravação da reunião capturou apenas o áudio de um dos participantes. O conteúdo desta ata foi complementado pela planilha de requisitos elaborada em conjunto ao final do encontro.

- Os campos de participantes e horário desta ata aguardam confirmação para consolidação da versão 1.1.

# 7.  Próxima reunião

A definir.

# 8.  Distribuição

Todos os participantes listados na Seção 2, além da direção clínica da Cligen.